Доклад администрации

Григорьевского сельского поселения Северского района

о финансировании, ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от 26 декабря 2017 года № 143 «Об утверждении перечня муниципальных программ Григорьевского сельского поселения Северского района» предоставляем информацию о ходе реализации мероприятий в 2021 году по следующим муниципальным программам:

1.  «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства»;

2.  «Обеспечение безопасности населения и развитие казачества»;

3. «Развитие культуры в Григорьевского сельского поселении Северского района»;

4. «Развитие физической культуры и спорта»;

5. «Молодежь Григорьевского сельского поселения Северского района»;

6. «Региональная политика и развитие гражданского общества в Григорьевского сельского поселении Северского района»;

7. «Информационное общество Григорьевского сельского поселения Северского района»;

8. «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

9. «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»;

10. «Благоустройство территории поселения»;

11. «Доступная среда»;

12."Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан";

13. «Формирование современной городской среды».

Муниципальные программы разработаны и утверждены в соответствии с постановлением администрации Григорьевского сельского поселения Северского района от 12 августа 2014 года № 135 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ   Григорьевского сельского поселения Северского района».

Принятые программы направлены на реализацию муниципальной политики Григорьевского сельского поселения Северского района в социальной сфере, и представляют собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий.

В рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления Григорьевского сельского поселения 2021-2023 годы» муниципальной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества в Григорьевском сельском поселении Северского района»:

на поддержку территориального общественного самоуправления израсходовано 5,4 тыс. рублей и реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019—2024 годы"1200 т.р. или 100 %.

На мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности и развитие казачества» всего израсходовано 87,2 тыс. рублей или 99,9 % от годового плана, в том числе:

- На мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий израсходовано 59,7 тыс. рублей или 99,8 % от годового плана

- На обеспечение пожарной безопасности израсходовано 27,5 тыс. рублей или 100 % от годового плана.

На содержание и строительство автомобильных дорог в рамках реализации мероприятий программы «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства», предусмотрено 6561,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 %, в том числе: в рамках мероприятия капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» выполнен «Ремонт автомобильной дороги ул.Ленина от ул.50 лет ВЛКСМ до ул. Тургенева в ст-це Григорьевской» на сумму 3645,4 т.р. (в т.ч. 3000,0 т.р. составили средства краевого бюджета) протяженностью 572 м;

- устройство тротуара по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Крайней до ул. Ленина в ст. Григорьевской протяженностью 218 м на сумму 596,0т.р.,

- Устройство тротуара по ул.Ленина в ст.Ставропольской Григорьевского сельского поселения Северского района протяженностью 285 м на сумму 896,1 т.р.;

- Укладка асфальтового покрытия по ул.50 лет Октября возле храма в ст. Григорьевской 371 м2 на сумму 392,5 т.р.;

- проведено грейдирование дорог в ст.Григорьевской и ст.Ставропольской (58,0 т.р.).

- установлены дорожные знаки и светофор по ул. 50 лет Октября возле МБОУ СОШ № 11 ст. Григорьевской (158,3 т.р.);

- проведены работы по обновлению дорожной разметки: пешеходных переходов и искусственных неровностей на территории ст.Григорьевской и ст. Ставропольской (67,3 т.р.).

- приобретено 300 м3 гравийно-песчаной смеси, произведена отсыпка ул. Лермонтова, ул. Тургенева, ул. Крайняя, ул.50 лет ВЛКСМ, ул. 50 лет Октября, ул. Садовая в ст. Григорьевской (150 м3);  произведена отсыпка ул. Гагарина, ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Молодежная, ул. Фрунзе, ул. 50 лет Октября в ст. Ставропольской (150 м3), в целом отсыпано около 2 км дорог поселения.

- приобретены 8 труб асбестоцементных для отвода воды, из них 4 установлены по ул. 50 лет ВЛКСМ в ст. Григорьевской;

- приобретен снегоуборщик бензиновый (56,8 т.р.)

- выполнены работы по расчистке кюветов в ст. Григорьевской по ул.Южной и ул.Тургенева, в ст. Ставропольской: по ул. Красноармейской, Пушкина, Гагарина и Шевченко.    На развитие малого и среднего предпринимательства, для решения вопросов муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» средства перераспределены на другие цели, в связи с отсутствием потребности. Субсидии не предоставлялись.

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры», в коммунальном хозяйстве освоено 3790,2 тысячи рублей, или 93 % от утвержденного плана, в том числе: на развитие водоснабжения и водоотведения поселения. Работы по замене 5 % водопроводной системы в 2021году выполнены в полном объеме: - выполнены работы по замене 5 % водопроводной системы в 2021 году выполнены в полном объеме: выполнены работы по замене водопровода по ул. Шевченко, ул.Набережной и ул. 50 лет Октября в ст.Ставропольской Григорьевского сельского поселения Северского района протяженностью 1700 м, план на 2021 год был 1 км 200 м. на сумму 500 т.р.

-за счет средств местного бюджета осуществляется оплата за поставку электроэнергии на артезианские скважины: в 2021 году затраты составили 2617,3 т.р.,

-разработаны схемы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, выполнены работы по постановке на кадастровый учет объектов ЖКХ.

За счет средств местного бюджета приобретены и установлены 3 водяных насоса, регулярно ведутся работы по обслуживанию системы водоснабжения и ремонту порывов на центральном водопроводе станиц.

Немаловажное значение уделялось благоустройству территории поселения, для решения вопросов муниципальной программы «Благоустройство территории поселения», в бюджете предусмотрено 3630,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,2 % или 3599,8 тыс. рублей, в том числе:

- на уличное освещение израсходовано 1123,1 тыс. рублей или 98,4 % от годового плана, выполнены работы по устройству уличного освещения по ул. Южной и по ул. Победы в ст. Григорьевской; устройство уличного освещения по ул. Фрунзе в ст. Ставропольской. Регулярно проводится работа по обслуживанию, обеспечению уличного освещения, замене ламп, разработаны схемы электроснабжения.

по озеленению затраты составили 988,7 т.р: - высажены туи около памятника в ст. Григорьевской в количестве 6 штук, проведено озеленение по ул.50 лет Октября возле школы в ст. Григорьевской и по ул. 50 лет ВЛКСМ в ст. Григорьевской высажено 158 деревьев, установлены светодиодные деревья в количестве 4 штук по ул.50 лет ВЛКСМ в ст. Григорьевской.

- прочие расходы по благоустройству – 1488,0 т.р.:  приобретено и установлено оборудование для видеонаблюдения, оборудование для детских игровых площадок, лавки и урны (243,8 т.р.), содержание и обслуживание трактора, покос травы и прочие работы по благоустройству, регулярно на территории поселения проводится ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора и веток, покос травы и сорной растительности, дезинсекция от клещей парков, скверов, детских площадок, еженедельно проводятся санитарные часы по уборке территории поселения.

В рамках подпрограммы «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» выполнены работы на объекте: «Ремонт братской могилы 93 воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг., возле дома культуры в ст. Григорьевской» на сумму 1 млн. 507 т.р. и нанесение имен погибших на сумму 4,0 т.р. (из них 1млн. 164 т.р. за счет средств краевого и федерального бюджетов).

На осуществление мероприятий с детьми и молодежью в рамках муниципальной программы «Молодежь Григорьевского сельского поселения Северского района», в бюджете Григорьевского сельского поселения в 2021 году были израсходованы денежные средства в размере 105,5 т.р., 100% от годового плана.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Григорьевском сельском поселении Северского района», израсходовано 4912,2 тыс. рублей или 100 % от годового плана, в том числе:

- Размер субсидии бюджетному учреждению культуры на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества за 2021 год – 4000,00 т.р. (в том числе за счет местных средств). Дополнительно решением Совета Григорьевского сельского поселения для МБУК «Григорьевская ЦКС» выделено 700,0 т.р. на иные цели, для обеспечения пожарной безопасности, ремонта пожарного водопровода в здании дома культуры ст. Григорьевской» и 56,8 т.р. на корректировку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту дома культуры ст. Григорьевской.  По итогам 2021 года субсидии на иные цели в сумме 756,8 т.р. перечислены учреждению культуры и израсходованы им в полном объеме.

На подготовку и проведение праздничных мероприятий в 2021 году расходы составили 155 т.р. (приобретены медали Союза "Чернобыль" России " в честь 35-й годовщины аварии на ЧАЭС", венки "Тюльпан" для возложения на памятниках, флаги, баннеры, информационные материалы, цветы и подарки).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», освоено 12,3 тыс. рублей или 100% от годовых бюджетных назначений, на оплату услуг спортинструктора по проведению спортивных мероприятий.

На средства массовой информации в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Григорьевского сельского поселения Северского района», израсходовано 382,7 тыс. рублей, или 97 % от годового плана, в том числе на периодическую печать израсходовано 64,4 тыс. рублей, Расходы на «Информатизацию администрации» составили 318,3 т.р., 96,5% от годового назначения. Это оплата услуг интернет, программное обеспечение и обслуживание, лицензии, ремонт офисной техники, приобретение и заправка картриджей.

Реализация мероприятий муниципальных программ «Доступная среда» и «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» не проводилась, средства перераспределены на другие цели, в связи с отсутствием потребности в 2021 году.

Таким образом, проанализировав исполнение муниципальных целевых программ Григорьевского городского поселения за 2021 год, проведя оценку их эффективности, можно сделать вывод, что уровень эффективности реализации целевых программ высокий.

Начальник финансового отдела                	            	М.В.Святова

28.02.2022