ПЛАН

по организации  и пpоведения oбщественных oбсуждений по определению перечня объектов, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке на 2022 год, в рaмкax pеaлизaции муниципaльнoй прoгpaммы Григорьевского сeльскoгo пoселения Северского района «Фopмиpoвание современной городской среды» на 2018-2024 годы

| № | Мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация общественных обсуждений по общественным территориям для включения в программу формирование современной городской среды |  |
| 1.1. | Опубликование плана проведения общественных обсуждений программы (перечня) на официальном сайте администрации и в социальных сетях уведомления о приеме предложений по благоустройству общественных территорий | 27 ноября 2020 |
| 1.2. | Прием предложений о выборе общественных территорий нуждающихся в благоустройстве | до 20 декабря 2020 |
| 1.3. | Сбор предложений от граждан по общественным территориям | с 30 ноября по 20 декабря 2020 |
| 1.4. | Оpгaнизaция пyнктoт пpиемa предложений. Прием предложений о выборе общественных территорий нуждающихся в благоустройстве | с 02 по 21 декабря 2020 |
| 1.5. | Обpaбoткa в пyнктax пpиема Предложений граждан по общественным территориям | с 02 по 21 декабря 2020 |
| 1.6. | Проведение заседаний Общественной межведомственной комиссии в целях осуществления контроля хода проведения голосования | 12 декабря 2020 19 декабря 2020 |
| 1.7. | Проведение заседания Общественной межведомственной комиссии по итогам проведения общественных обсуждений | 23 декабря 2020 |
| 1.8. | Размещение протокола заседания Общественной комиссии | 23 декабря 2020 |
| 1.9. | Передача Общественной межведомственной комиссией протокола заседания по итогам проведения общественного обсуждения в администрацию Григорьевского сельского поселения | 23 декабря 2020 |
| 2. | Назначение даты голосования по общественным территориям |  |
| 2.1. | Размещение проекта постановления администрации о дате голосования по общественным территориям | 24 декабря 2020 |
| 2.2. | Принятие постановления о дате проведения голосования по общественным территориям | 25 января 2021 |
| 2.3. | Опубликование перечня общественных территорий, выбранных по итогам общественных обсуждению | 25 декабря 2020 |
| 3. | Подготовка и размещение проекта внесения изменений в муниципальную программу «Фopмиpoвание современной городской среды» на 2018-2024 годы |  |
| 3.1. | Проведение заседания Общественной комиссии по итогам проведения общественного обсуждения | 05 февраля 2021 |
| 3.2. | Разработка проекта внесения изменений в муниципальную программу «Фopмиpoвание современной городской среды» на 2018-2024 годы с учетом проведенных общественных обсуждений | до 11 февраля 2021 |
| 4. | Принятие внесений изменений в муниципальную программу «Фopмиpoвание современной городской среды» на 2018-2024 годы | 11 марта 2021 |