КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2014 г.                                    № 202                              ст. Григорьевская

Об утверждении муниципальной программы Григорьевского сельского  поселения Северского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

на 2015-2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Григорьевского сельского поселения от 12.08.2014 № 135 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Григорьевского сельского поселения Северского района", п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Григорьевского сельского  поселения Северского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы»  согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы Григорьевского сельского поселения Северского района Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» на 2015-2017 годы объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Семеняга Т.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава

Григорьевского сельского поселения

Северского района

В.Я.Карпенко

Приложение

к постановлению администрации

Григорьевского сельского  поселения

Северского района

от  25.12.2014года № 202

Программа

Григорьевского сельского  поселения Северского района

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы»

| - Паспорт программы Григорьевского сельского поселения Северского района «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2015-2017 годы» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| Координатор муниципальной программы |  | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района, Совет Григорьевского сельского поселения Северского района, заместитель главы администрации Григорьевского сельского поселения |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | Администрация Григорьевского сельского поселения; заместитель главы администрации Григорьевского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы |  |  |
|  |  | - повышение качества услуг по водоснабжению, водоотведению, - решение вопросов газификации станицы Ставропольской - создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение муниципального жилищного фонда |
| Задачи муниципальной программы |  | - обеспечение сохранности муниципального имущества, - модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения на территории Григорьевского сельского поселения - оказание содействия в подключении домовладений ст. Ставропольской к распределительным сетям газопроводов низкого давления; |
|  |  | - улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | - количество отремонтированных объектов водоснабжения, количество построенных объектов водоснабжения, количество отремонтированных объектов водоотведения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Всего по программе – 737,1 т.р., в т.ч.: 2015 год – 210,0 т.р.; 2016 год – 310,0т.р.; 2016 год – 217,1 т.р. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | Администрация Григорьевского сельского поселения Северского района, Совет Григорьевского сельского поселения Северского района, заместитель главы администрации Григорьевского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

В реестре муниципальной собственности Григорьевского сельского  поселения 24,025 км водопроводных и 6 км канализационных сетей. Теплосетей нет.

За прошедшие годы удалось привлечь для проведения ремонтно-восстановительных работ средства федерального и краевых бюджетов, проведен ремонт 2км центральных водопроводных сетей в станице Ставропольской и около 1км в ст. Григорьевской, проведена замена электрооборудования на артезианских скважинах,  установка водонапорной башни, замена насосов  на более мощные. Проводится  проверка качества воды.

Износ системы водоснабжения составляет около 80%,  Износ системы водоотведения составляет  около 70%. Системы водоснабжения, канализации поселения нуждаются в модернизации.

По состоянию на 1 ноября 2014 года на территории Григорьевского сельского  поселения Северского района всего 7 многоквартирных жилых домов. Муниципальных многоквартирных домов нет.

В двух многоквартирных домах имеются 1 квартира муниципального жилищного фонда Григорьевского сельского  поселения Северского района и 1 помещение, с расположенным в нем ФАП.  За прошедшие годы собственниками жилых помещений в МКД  без привлечения бюджетных средств проведен частично текущий ремонт во всех  многоквартирных домах, что значительно улучшило техническое состояние домов.  Все же большинство домов не соответствуют современным требованиям, предъявленным к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда. В капитальном и  текущем ремонте  в настоящее время нуждается 80 % многоквартирных домов расположенных на территории  Григорьевского сельского  поселения. Отопление индивидуальное.

Федеральным законом от 25.12.2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения и дополнения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В основу системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов положена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно уплачивать взносы на капитальный ремонт своего многоквартирного дома, в том числе собственника – Григорьевского сельского  поселение Северского района – в отношении муниципального жилищного фонда. Жильцами выбран непосредственный способ управления домами. Фонд капитального ремонта МКД формируется на счете регионального оператора Краснодарского края.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является: повышение качества услуг по водоснабжению, водоотведению, газификация объектов социального назначения и домовладений граждан станицы Ставропольской, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение муниципального жилищного фонда,

Задачи муниципальной Программы:

- обеспечение сохранности муниципального имущества;

- модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения на территории Григорьевского сельского  поселения;

-  оказание содействия  в подключении  домовладений граждан станицы Ставропольской к распределительным сетям низкого давления.

Программа рассчитана на 2015-2017 годы.

Целевые показатели программы

| №пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения, количество | Всего | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата взносов на капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах домах | Руб. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | п/м | 1300 | 300 | 500 | 500 |
| 3 | Текущий ремонт сетей водоотведения в ст. Григорьевской | км | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 1 |
| 4 | Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения станицы Ставропольской, ул. Октябрьская | п/м | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 5 | Разработка и утверждение перспективных схем водоснабжения, водоотведения, | ед | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка проекта реконструкции системы водоотведения и очистных сооружений | ед | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Ремонт артезианской скважины в ст. Григорьевской , ул. 50 лет ВЛКСМ (стройцех) | Ед. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Бурение артезианской скважины в станице Ставропольской | Ед. | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты водоотведения находящиеся в реестре муниципальной собственности (КНС, очистные соороужения) | ед | 2 | 2 | 0 | 0 |

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе, тыс.руб. |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий и получатель денежных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| Цель: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечение сохранности муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата взносов на капитальный ремонт имущества в многоквартирных домах | Местный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Обеспечение сохранности муниципального имущества | администрация Григорьевского сельского поселения |
| Цель: повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие водоснабжения и водоотведения поселения | Местный бюджет | 707,1 | 200,0 | 300,0 | 207,1 | 2 отремонтированных скважины; 1 программа; 1 проект на очистные сооружения; 1 очистные сооружения 2 км замененных ветхих сетей водоснабжения 1,5 км замененных канализационных сетей | Администрация Григорьевского сельского поселения |
| Цель: газификация социальных объектов и домовладений станицы Ставропольской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: подключение домовладений к распределительному газопроводу низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие газоснабжения поселения | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | администрации Григорьевского сельского поселения |
| ИТОГО по Программе: |  |  | 737,1 | 210,0 | 310,0 | 217,1 |  | х |

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

- Общий объем финансирования составляет 737,1тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 737,1тыс.руб.

- Расчет стоимости приобретения материалов рассчитывается исходя из мониторинга рынка цен на соответствующие материалы.

- Расчет стоимости работ рекомендуется осуществлять сметным способом.

5. Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальный программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы  должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп * S), где

Iр – индекс результативности муниципальный программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп–

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф–

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп– плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф * Iр ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

наименование индикатора – индекс эффективности муниципальной программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ  ≤ 1,1.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

6. Механизм реализации Подпрограммы, включая организацию

управления Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с

соисполнителями, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации  муниципальной

программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет соисполнитель,

который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет ответственному исполнителю отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга её реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель программы  представляет в финансовый отдел администрации Григорьевского сельского  поселения Северского района,  отчет   об   объемах     и    источниках   финансирования программы в разрезе за  первое полугодие текущего года.

Ответственный исполнитель ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел администрации Григорьевского сельского  поселения Северского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Соисполнители и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные ответственным исполнителем, предоставляют ему в рамках компетенции информацию необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм,

ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной  программы  прилагаются

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и  фактическими  значениями

объемов финансирования и целевых показателей ответственным исполнителем проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой  завершился  в

отчетном году, ответственный исполнитель представляет в финансовый отдел администрации Григорьевского сельского  поселения Северского района в срок до 15 февраля доклад о результатах её выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Заместитель

главы администрации

Т.Н.Семеняга